Compte rendu de la semaine

# Membres du groupe

|  |
| --- |
| * Pauline MONFRANCE * Julie BOULENGER |

# Réalisation de la semaine

|  |
| --- |
| Réflexion sur les Modules (Document xd sur le quizz)  Nous avons déterminé les modules possibles et s’ils étaient faisables (Benchmark)  Nous avons fait une première liste des modules à coder  Nous avons pris comme exemple le module « Quizz » et avons imaginé le paramétrage et le déroulement du Quizz dans l’EG  Nous avons rencontré les formatrices de l’UFPM et avons échangé sur la solution proposée et des modules d’énigmes possibles à intégrer qui leur seront utiles dans leurs activités |

# Difficultés rencontrées

|  |
| --- |
| Travail à distance avec le contexte Covid19  Organisation du travail mardi et vendredi (Jours décalés) = perte de la dynamique  Nous sommes deux et Julie est souvent mobilisée pour discuter avec les autres groupes = temps en moins pour travailler  Difficultés techniques par rapport aux solutions imaginées : manque de temps, de connaissances et de possibilités |

# Besoin particulier

|  |
| --- |
| Journées entières -consécutives- de travail sur le projet (Mis en place pour la semaine prochaine) |

# Objectif pour la semaine prochaine

|  |
| --- |
| Commencer à coder au moins un module  Terminer les wireframe des modules (backoffice et front) |

# Commentaire/autre

|  |
| --- |
|  |